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	一、小组分配任务描述

	小组工作聚焦于 DNS 流量解析与管理平台建设，我负责的前端板块，需完成管理平台多个交互界面的开发，包括认证系统权限控制页、日志查询复合查询页、数据可视化趋势与地理分布图页，以及设备管理的探针监控与配置下发页。同时要达成响应式布局要求，并实现前端自动化测试覆盖率超 80%。而本周工作重心则是熟悉 React 框架，为后续开发筑牢基础。

	二、本周工作总结

	本周深入学习了 React 的核心概念，如组件化开发、JSX 语法、状态管理和生命周期函数。通过官方文档、在线教程和开源项目示例，逐步掌握了函数式组件和类组件的创建与使用。同时，进行了简单的组件拆分和组合实践，搭建了几个基础的页面结构，熟悉了 React 组件的嵌套和数据传递方式。​此外，学习并尝试使用了 React 常用的生态工具，如 React Router 进行页面路由管理，Redux 进行全局状态管理。通过实际案例，了解了如何配置路由规则实现页面跳转，以及在复杂应用中利用 Redux 管理共享状态的流程，完成了几个小型的示例项目，初步掌握了这些工具的使用方法。

	三、本周遇到问题及解决方案

	问题：在使用 React Router 进行路由配置时，出现页面无法正确跳转或路由参数传递错误的情况。​

解决方案：仔细阅读 React Router 的官方文档，检查路由配置代码，发现是路径匹配规则和组件引用出现问题。重新调整配置，明确了不同路由模式（HashRouter、BrowserRouter）的特点和使用场景，成功解决了页面跳转和参数传递的问题。


	四、下周工作计划

	基于本周对 React 框架的学习，开始搭建认证系统的登录、注册及权限分配页面。运用组件化开发思想，将页面拆分为多个功能组件，实现用户输入验证、表单提交和页面跳转等基础交互功能。不过具体的计划还是要视实际情况而定。



