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	一、小组分配任务描述

	小组工作聚焦于 DNS 流量解析与管理平台建设，我负责的前端板块，需完成管理平台多个交互界面的开发，包括认证系统权限控制页、日志查询复合查询页、数据可视化趋势与地理分布图页，以及设备管理的探针监控与配置下发页。同时要达成响应式布局要求，并实现前端自动化测试覆盖率超 80%。而本周工作重心则是熟悉 React 框架，为后续开发筑牢基础。

	二、本周工作总结

	功能收尾与优化：对各功能模块进行细节打磨，优化日志查询页面数据加载动画，提升用户等待体验；调整数据可视化图表交互逻辑，使数据展示更直观；完善设备管理页面的提示信息，增强操作指引性。修复测试过程中发现的样式错位、按钮点击无响应等问题，确保功能稳定。

性能与兼容性优化：通过 Tree - shaking 去除冗余代码、压缩图片资源、启用代码分割实现懒加载，大幅减少页面加载时间。针对 Chrome、Firefox、Safari 等主流浏览器进行兼容性测试，解决部分浏览器样式渲染不一致问题，保障页面在不同环境下正常运行。


	三、本周遇到问题及解决方案

	问题：地理分布图在数据量较大时出现内存占用过高、渲染缓慢的情况。
解决方案：采用数据分批加载策略，将大数据集拆分为多个子集逐步渲染；结合 ECharts 的渐进渲染特性，优化渲染流程，同时释放不再使用的图表资源，有效降低内存占用，提升渲染效率

	四、下周工作计划

	。



