第4周周报

| 姓名：任傲轩 | 学号：20226685 | 本周时间：2025.6.9 - 2025.6.13 |
| --- | --- | --- |
| 一、小组分配任务描述 |  |  |
| 小组工作聚焦于 DNS 流量解析与管理平台建设，我负责的前端板块，需完成管理平台多个交互界面的开发，包括认证系统权限控制页、日志查询复合查询页、数据可视化趋势与地理分布图页，以及设备管理的探针监控与配置下发页。同时要达成响应式布局要求，并实现前端自动化测试覆盖率超 80%。而本周工作重心则是对其进行优化 |  |  |
| 二、本周工作总结 |  |  |
| 本周深入学习了网络安全相关技术，重点钻研了 burp 工具的使用，熟练掌握其拦截、分析和修改 HTTP 请求与响应的功能，通过实际操作案例，了解了如何利用 burp 发现 Web 应用程序中的潜在漏洞。同时，系统学习sql注入和 xss注入的攻击与防范措施，通过搭建模拟环境进行攻防演练，提升了对安全漏洞的认知与防范能力。​ 在前端优化工作方面，协助组长对已开发的前端界面进行全面梳理。针对界面美观度问题，重新设计了页面配色方案，采用更符合用户视觉习惯的色调搭配；调整了页面元素的布局，优化按钮、文本框等组件的样式，使其在不同设备上都能保持良好的视觉效果；优化了页面的动画效果，减少过渡动画的卡顿感，提升了整体交互流畅度。 |  |  |
| 三、本周遇到问题及解决方案 |  |  |
| 问题：前端优化过程中，调整页面布局后，部分组件在移动端出现显示异常，如按钮重叠、文本溢出等问题。​ 解决方案：利用媒体查询（media queries）针对不同屏幕尺寸设置特定的 CSS 样式，对组件的宽度、高度、边距等属性进行精细化调整。同时，使用 Flexbox 和 Grid 布局模型，重新规划页面结构，确保组件在各种设备上都能自适应显示 |  |  |
| 四、下周工作计划 |  |  |
| 继续推进前端界面优化工作，重点针对数据可视化趋势与地理分布图页的性能优化，减少图表加载时间，提升数据渲染效率 |  |  |